# Podział prac implementacyjnych.

Prace implementacyjne będą składały się z trzy tygodniowych iteracji w celu podzielenia pracy programistycznej/analitycznej. Każdy członek zespołu zostanie przydzielony do poszczególnych zadań.

## Pierwsza iteracja:

1. Zaprojektowanie bazy danych(cały zespół).
2. Zaimplementowanie bazy danych – Kamil Sikorski.
3. Zaimplementowanie podstawowych kontrolerów, formatek – Bartłomiej Wojciechowski.
4. Postawienie serwisu internetowego, sposób przekazywania danych – Marcin Sosiński, Kamil Sikorski.
5. Przeanalizowanie sposobu przekazywania informacji do użytkownika – Marcin Sosiński.
6. Połączenie Serwisu internetowego z aplikacją klienta – cały zespół.

## Druga iteracja:

1. Testy i poprawa jakości bazy danych – Kamil Sikorski.
2. Implementacja interfejsu użytkownika – Bartłomiej Wojciechowski.
3. Testy interfejsu użytkownika – cały zespół.
4. Implementacja przekazywania danych do użytkownika – Marcin Sosiński, Kamil Sikorski.
5. Implementacja przeszukiwania strony – Marcin Sosiński.
6. Testy całej aplikacji (ostatni tydzień) – Cały zespół.